ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

określa następująca dokumentacja:

1. Projekt budowlano - wykonawczy. Opis techniczny i rysunki.

2. Specyfikacje Techniczne.

3. Przedmiar robót.

4. Warunki prowadzenia prac:

- przed rozpoczęciem robót, dla sprawdzenia aktualnych rzędnych dna rzeki, należy

wykonać przekroje poprzeczne koryta rzeki 10 i 50m przed i za mostem oraz pod mostem.

Powyższe przekroje należy przedstawić pracownikowi Zarządu Zlewni Żuław i Rzek

Pomorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie 84-110 Tczew ul. Wodna 14

- w czasie robót rozbiórkowych koryto rzeki winno być tak zabezpieczone, aby nie

przedostawały się tam żadne zanieczyszczenia

-  prace winny być prowadzone w taki sposób, aby zagwarantować bezpieczne

przepuszczenie wód powodziowych

-  w przypadku stwierdzenia zamulenia lub zanieczyszczenia koryta rzeki należy dokonać

jego oczyszczenia i odmulenia, zakres prac należy ustalić z ZZŻiRPW w Tczewie

-  należy zawiadomić ZZŻiZRPW w Tczewie o rozpoczęciu i zakończeniu prac z 7-

dniowym wyprzedzeniem

-  należy powiadomić o okresie prowadzenia robót użytkownika rybackiego na rzece Łebie

(obwód nr 3) – Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku ul. 3 Maja 65 A

-  po zakończeniu robót przedstawić ZZŻiRPW w Tczewie atest czystości koryta rzeki.

5. Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót.

Do obowiązku Wykonawcy i na jego koszt  należy wykonanie, zatwierdzenie i utrzymanie

„Tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

6. Bezpieczeństwo i atesty

- Przed rozpoczęciem robót remontowo– budowlanych należy zapoznać pracowników

z rodzajem i zakresem prac, przeprowadzić przeszkolenia ogólne i stanowiskowe pod względem

bezpieczeństwa pracy i przepisów BHP .

- przed rozpoczęciem robót należy przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego plan

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem BIOZ”,

- materiały zastosowane do remontu obiektu powinny posiadać aktualne aprobaty i atesty,

dopuszczające je do stosowania ich w budownictwie drogowym i mostowym,