ROZDZIAŁIV

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ............................................

W dniu ......................r. w Lęborku pomiędzy:

Zarządem Dróg Powiatowych, 84-300 Lębork, ul. Pionierów 10

zwanym dalej

Zamawiającym, reprezentowanym przez:

mgr inż. Teresę Bożek – Dyrektora ZDP

Elżbietę Piotrowską – Głównego Księgowego

oraz

.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

............., ul. ....................., zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:

Remont mostu przez rzekę Łebę w ciągu ulicy Armii Krajowej w Lęborku

w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do Umowy:

1) załącznik nr 1- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2) załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................... r. (Oferta)

2. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja określająca przedmiot zamówienia zawarta

w SIWZ jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

§ 2

1. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,

o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006

r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), zwanej dalej ustawą . Prawo budowlane, można stosować

przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wyłącznie, jeżeli

wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest

okazać w stosunku do wskazanych wyrobów dane potwierdzające spełnienie wymagań,

o których mowa w ust. 1.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia zamówienia: do dnia 30.06.2012 górna część mostu: izolacja,  nawierzchnia i chodniki, do dnia 31.10.2012r  pozostałe roboty budowlane wykonywane na obiekcie.

§ 4

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, ustalone

w oparciu o ofertę  stanowi kwotę:

netto ...............................................................................................................złotych

słownie:..........................................................................................................złotych

podatek VAT ..........% .......................................................................... złotych

słownie:..........................................................................................................złotych

kwota brutto.....................................................................złotych

słownie: .........................................................................................................złotych.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczone będzie na

podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół

bezusterkowego końcowego odbioru robót.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4, obejmuje wszystkie ryzyka związane z realizacją

zamówienia.

3. Zamówienia dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające łącznie

20 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do prawidłowego wykonania

zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji

niemożliwej wcześniej do przewidzenia winny być wprowadzone na wniosek Wykonawcy

lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie protokołu konieczności nr 2 -

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, na podstawie odrębnego zamówienia.

3.1.Sposób obliczenia ceny dla Robót dodatkowych:

a)wynikających z ewentualnych różnic między zakładanymi a rzeczywistymi ilościami

robót – rozliczenie kosztorysem uproszczonym wg uzgodnionych cen jednostkowych

uwidocznionych w ofercie;

b)wynikających z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym – rozliczenie

kosztorysem   szczegółowym wg :

- przedmiaru sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez  inspektora nadzoru,

- cen czynników produkcji nie wyższych niż publikowane w zeszytach  Sekocenbud z

kwartału poprzedzającego zgłoszenie robót :

- narzuty kosztów pośrednich i zysku średnie dla robót inżynieryjnych,

- stawka rob-godz – średnia dla robót inżynieryjnych w woj. pomorskim,

- ceny materiałów – średnie z kosztami zakupu,

- ceny pracy sprzętu – średnie

- W przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud  do kosztorysu mogą być

przyjęte ceny producenta poparte fakturą na zakup koniecznej do wbudowania ilości

materiałów.

- formuły kalkulacji szczegółowej:

Ck=Σ(L*n*c)+kp(R+S)+z(R+S+ kp)

Gdzie:

Ck – cena kosztorysowa netto,

L   -  ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,

n    - jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów, pracy sprzętu,

c    - ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę

robocizny kosztorysowej; jednostkowe ceny nabycia materiałów

(jednostkowe ceny zakupu materiałów wraz z kosztami ich zakupu); ceny

jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu

technologicznego.

R    - kosztorysowa [sumaryczna] wartość robocizny

S    - kosztorysowa [sumaryczna] wartość pracy sprzętu

kp  - koszty pośrednie [%] - narzut liczony od robocizny i pracy sprzętu

z     - zysk [%] – narzut liczony od robocizny, pracy sprzętu i kosztów

pośrednich.

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 21 dni licząc od daty jej

doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na

rachunek Wykonawcy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem

z rachunku bankowego Zamawiającego 83 9324 0008 0002 8727 2000 0010  na rachunek

bankowy Wykonawcy……………………………………………………………….

§ 6

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 15 dni od dnia zawarcia

umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zapłata za wykonane i odebrane roboty.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie „Tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia  remontu” ,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z „ Tymczasowym projektem

organizacji ruchu na czas prowadzenia remontu”,   oraz wykonanie przedmiotu umowy

w oparciu o Dokumentację określającą przedmiot zamówienia;

2) Warunki prowadzenia prac:

- przed rozpoczęciem robót, dla sprawdzenia aktualnych rzędnych dna rzeki, należy

wykonać przekroje poprzeczne koryta rzeki 10 i 50m przed i za mostem oraz pod mostem.

Powyższe przekroje należy przedstawić pracownikowi Zarządu Zlewni Żuław i Rzek

Pomorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie 84-110 Tczew ul. Wodna 14

- w czasie robót rozbiórkowych koryto rzeki winno być tak zabezpieczone, aby nie

przedostawały się tam żadne zanieczyszczenia

-  prace winny być prowadzone w taki sposób, aby zagwarantować bezpieczne

przepuszczenie wód powodziowych

-  w przypadku stwierdzenia zamulenia lub zanieczyszczenia koryta rzeki należy dokonać

jego oczyszczenia i odmulenia, zakres prac należy ustalić z ZZŻiRPW w Tczewie

-  należy zawiadomić ZZŻiZRPW w Tczewie o rozpoczęciu i zakończeniu prac z 7-

dniowym wyprzedzeniem

-  należy powiadomic o okresie prowadzenia robót użytkownika rybackiego na rzece Łebie

(obwód nr 3) – Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku ul. 3 Maja 65 A

-  po zakończeniu robót przedstawić ZZŻiRPW w Tczewie atest czystości koryta rzeki.

3) zapewnienie na czas trwania robót kierowników budowy lub robót, a w przypadku

konieczności zamiany kierownika - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym;

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku

Zamawiającego z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu

pierwotnego;

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej

(operatu kolaudacyjnego) pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu

Umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że:

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomości, na terenie której będzie realizowany

przedmiot umowy,

2) przysługuje mu prawo do wykorzystania dokumentacji technicznej zawartej w SIWZ,

określającej przedmiot zamówienia, na podstawie której będzie realizowany

przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że:

1) prowadzi działalność w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy zawartym w § 1

niniejszej umowy,

2) zapoznał się z warunkami realizacji niniejszej umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

3) otrzymał od Zamawiającego kopię zgłoszenia na roboty budowlane,

4) zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy z

najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych

przez siebie usług, za pomocą osób posiadających odpowiednie doświadczenie i

stosowne uprawnienia,

5) dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do

harmonogramu rzeczowego, bez względu na przyczynę ich powstania

5. Komplet dokumentów ”OPERAT KOLAUDACYJNY” powinien zawierać:

1) Dokumenty kontraktowe stanowiące załącznik do umowy (oferta).

2) Ostateczne rozliczenie robót zawierające:

a) wyliczenie wysokości kar umownych wynikających z tytułu nie ukończenia robót

w terminie umownym,

b) wyliczenie potrąceń wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wad trwałych,

c) ostateczne zestawienie zawierające ilość wykonanych robót.

3) Oświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy .

Prawo budowlane, a w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny art. 57 ust. 2

ustawy - Prawo budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające:

a) zakres i lokalizację wykonanych robót,

b) datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,

d) uwagi dotyczące realizacji robót,

e) opinię technologiczną sporządzoną przez kierownika budowy na podstawie

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych

zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

Sprawozdanie techniczne winno być zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wraz z nazwami

wbudowanych materiałów lub urządzeń (potwierdzenie rysunków przez kierownika

budowy z zapisem „powykonawczy” i datą oraz projektanta, jeśli jest wymagane)

i dodatkową sporządzoną w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne,

warsztatowe, rusztowań, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub

likwidacji itp.)

6) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupełniające lub

zamienne).

7) Protokół przekazania terenu budowy.

8) Receptury i ustalenia technologiczne.

9) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnościach wymaganych do

realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby

samorządu zawodowego.

10) Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym

(oryginał).

11) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie

ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika i inspektora

nadzoru, że wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

12) Świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności

z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiału.

13) Atesty jakości wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi

wraz z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania

materiału.

14) Zestawienie wbudowanych materiałów lub elementów z poz. 13 i 14 potwierdzone

przez kierownika i inspektora nadzoru.

15) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów konstrukcyjnych.

16) Mapę sytuacyjno - wysokościową powykonawczą / powykonawczą dokumentację

geodezyjno - kartograficzną z wniesionymi zmianami na mapę zasadniczą.

17) Niezbędne zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane

przepisami.

18) Spis zawartości z numeracją kartek.

UWAGA: OPERAT KOLAUDACYJNY należy opracować w dwóch egzemplarzach.

Przygotowanie i opracowanie dokumentów będzie realizowane przez Wykonawcę

na własny koszt.

§ 7

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały

wymagane przez Zamawiającego do zbadania jakości robót, a także do sprawdzenia ilości

zużytych materiałów.

2. Badania o których mowa w ust. 1 będę wykonane na koszt Wykonawcy.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót osób, które

Zamawiający wskaże w okresie realizacji robót oraz umożliwienia wstępu pracownikom

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych

przepisami ustawy Prawo budowlane, a także do udostępnienia im danych i informacji

wymaganych przepisami tej ustawy.

§ 9

Z ramienia Zamawiającego Inspektorem Nadzoru działającym na terenie robót będzie

……………, a Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do podejmowania

decyzji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, bez zmian w zakresie wartości

umowy i terminu wykonania, będzie Teresa Bożek.

§ 10

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .......................................................

2. Ustanowiony Kierownik budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie

Prawo budowlane.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót

w zakresie przewidzianym w Projekcie Organizacji Ruchu.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia

brutto, o którym mowa w § 4 umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w przy odbiorze końcowym, odbiorze

pogwarancyjnym - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa

w § 4 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na usunięcie wad

wyznaczonego w § 15 ust. 5 umowy;

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu

wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

§ 13

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy

i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku

z wykonywaniem robót - w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu oraz

w okresie gwarancyjnym.

§ 14

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń 5%

wynagrodzenia brutto, korzystając z uprawnień płynących z tytułu rękojmi za wady

fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych

w Umowie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz

drugi.

§ 15

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowość do

odbioru końcowego robót w formie pisemnej, dołączając do zgłoszenia komplet

dokumentów (zwany Operatem Kolaudacyjnym) sprawdzonych przez Inspektora

Nadzoru, których spis podany jest w § 6 ust. 5.

2. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy

do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu

przewidzianych prób i sprawdzeń.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu Umowy w ciągu

7 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu Umowy i osiągnięciu przez

Wykonawcę gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykonał

przedmiotu Umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie

przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 1.

5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy

odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 30 dni, chyba że

w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

6. Wykonawca zobowiązany jest do żądania w formie pisemnej wyznaczenia termin odbioru

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się

odpowiednio postanowienia ust. 3.

7. Z czynności odbioru końcowego, odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych

w okresie gwarancyjnym będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane

w toku tych czynności, w tym terminy na usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczone

zgodnie z postanowieniami ust. 5.

8. Zamawiający wyznaczy datę odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie

gwarancyjnym - na żądanie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6. Zamawiający

powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 16

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres

36 miesięcy wg wzoru Nr 1 stanowiącego załącznik do niniejszej umowy(karta

gwarancyjna) .

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty skutecznego

odbioru końcowego.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym

w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 45 dni od daty ich zgłoszenia przez

Zamawiającego lub jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska

zagrażające bezpieczeństwu ruchu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez

Wykonawcę nie później niż w terminie 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiający może

zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 17

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny

całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwotę .................... zł w formie

gwarancji bankowej lub w pieniądzu.

2. Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

przeznacza się na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach

i wysokościach jak niżej:

a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (stwierdzone w końcowym

odbiorze robót) lub od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym,

b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający może wstrzymać zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

o której mowa w ust. 3 lit. a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 18

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 6 lub

nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu robót;

2) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie, a

przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej

zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) - odstąpienie od umowy w

takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o

powyższych okolicznościach. W konsekwencji Wykonawca może żądać wyłącznie

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy;

4) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny

z dokumentacją określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub

umową.

2. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową,

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem

zamiennym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku

stanowić  będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

§ 19

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez

pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 20

1. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej

ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2. Oferta wykonawcy z dnia .....................

3. Polisa odpowiedzialności cywilnej.

4. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Karta gwarancyjna .

Wykonawca:                                                                          Zamawiający:

Załącznik Nr 1

do Umowy

KARTA GWARANCYJNA

Remontu mostu przez rzekę Łebę w ciągu ulicy Armii Krajowej w Lęborku

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów,

zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania wykonanego projektu pn.

Remont mostu przez rzekę Łebę w ciągu ulicy Armii Krajowej w Lęborku

2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad oraz wymianę uszkodzonych

elementów wbudowanych w ramach realizowanej umowy w okresie 36 miesięcy od

następnego dnia od daty odbioru końcowego bezusterkowego wykonania robót lub daty

protokółu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

3. Usunięcie ujawnionej wady zostanie wykonane w okresie 30 dni, w przypadku wystąpienia

niesprzyjających warunków atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwłocznie, gdy

warunki atmosferyczne na to pozwolą.

W razie wystąpienia wad zagrażającym bezpieczeństwu ruchu, roboty zabezpieczające

zostaną wykonane niezwłocznie, a wady usunięte w warunkach atmosferycznych na to

pozwalających.

...............................................

Data wystawienia Gwarancji

..............................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2

do Umowy

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI  NR ...

NA WYKONANIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH

WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zadania: Remontu mostu przez rzekę Łebę w ciągu ulicy Armii Krajowej

w Lęborku

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku

Inspektor nadzoru/osoba prowadząca: ………………………………………....

Wykonawca:  NAZWA FIRMY……………………………………………..…

Kierownik budowy Wykonawcy/Projektant: …………………………..………

Data zgłoszenia: …………………………………….

Forma zgłoszenia (Wnioskodawca) : ………………………………………….……..

Opis wniosku: ………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………………………………

Przewidywane ilości robót w jednostkach technicznych przedmiaru :

………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie dla przyjęcia wniosku:

......................................................................................................................................

/wnioskodawca/

…………………………………………………………………………………………

- Opinia inspektora nadzoru/osoby nadzorującej :………………………..

…………………………………………………………………………..

- Stanowisko Inwestora:  ………………………………………………….

- Zatwierdzenie wniosku i zlecenie sporządzenia kosztorysu:

.......................................

DYREKTOR