Załącznik Umowa Nr   /2009

Zawarta w dniu ....................... pomiędzy:
Zarządem    Dróg  Powiatowych   84-300 Lębork ul. Pionierów 10,    
reprezentowanym przez:
Teresę Bożek  - Dyrektora ZDP
Elżbietę Piotrowską  - Głównego Księgowego
zwanym dalej "Zamawiającym" a

...................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez 

.............................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy  przebudowie drogi powiatowej nr 1306G długości 10,750km na trasie Szczenurze – granica Powiatu Lęborskiego”
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego przy inwestycji:
      Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G długości 10,750km na trasie Szczenurze –          

      granica Powiatu Lęborskiego
3. Zamówienie obejmuje nadzór nad wykonaniem w/w robót budowlanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i przy
zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności objętych umową strony ustalają
w formie
ryczałtu na kwotę: ......................................zł  netto
(słownie: .................................................................................zł)  plus  podatek VAT  .......%,   co
stanowi  cenę ............. zł


Brutto ..........................zł słownie: ........................................................................zł).

Terminy płatności : 

za I odcinek długości 5,280km w III i IV kwartale 2009roku

za II odcinek długości 5,500km w II i IV kwartale 2010roku 

po wykonaniu robót  i odbiorze na I odcinku  i   po odbiorze całości robót objętych przedmiotem zamówienia.
5.
Wynagrodzenie,  o którym  mowa w ust.  4 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy
ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty
ponoszone w związku z zatrudnieniem dodatkowych osób, koszty ubezpieczenia,   koszty  utworzenia  zaplecza  socjalno-technicznego  dla  inspektorów, koszty   dojazdów,   inne   koszty   niezbędne   dla   prawidłowej   realizacji   przedmiotu zamówienia.
§2
Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę, zgodnie z postanowieniami umowy. Zamawiający natomiast zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu 21 dni licząc od następnego dnia po otrzymaniu faktury
§3
Termin realizacji usługi:
1) data   rozpoczęcia:   od  dnia   rozpoczęcia   robót  budowlanych   przez  Wykonawcę
Inwestycji;
2) data zakończenia: do dnia zakończenia i odbioru wszystkich robót oraz przekazania
do użytkowania nadzorowanej Inwestycji - 30.09.2010 r.
§4
1.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przejęcie od  Zamawiającego kompletnej dokumentacji     technicznej w zakresie
umożliwiającym prawidłowe sprawowanie nadzoru inwestorskiego;
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie
z przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, póz. 1118 ze zm.), a w szczególności:
a) reprezentowanie   Zamawiającego   na   budowie   przez   sprawowanie   kontroli
zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót,
materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót,
c) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych
wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających,
e) przygotowanie   i   stwierdzenie   gotowości   do   odbioru   robót   oraz   udział   w
czynnościach odbioru robót,
f) potwierdzanie ilości wykonanych robót,
g) potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze,
h)       sprawdzanie rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych i potwierdzanie należnych mu kwot oraz rozliczenie końcowe inwestycji,
i)        uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji,
j)     inne niezbędne czynności konieczne dla prawidłowego sprawowania nadzoru        

          inwestorskiego,
3)
udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę
robót budowlanych.
2.
Funkcje inspektora nadzoru sprawować będzie:
1)   ........................................... - inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności
konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie budowy dróg,
2)
jeżeli dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia niezbędne jest uczestnictwo
w wykonywaniu zamówienia innych osób niż wymienione powyżej, Wykonawca
zapewnia udział tych osób, we własnym zakresie i na własny koszt.
§5
Na wykonanie usługi w sposób odbiegający od dokumentacji technicznej lub podejmowanie innych działań przez Wykonawcę, wpływających na wzrost wartości usługi potrzebna jest pisemna zgoda Zamawiającego.

§6
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
§7
1. W razie wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy
 nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych  okolicznościach.  W takim  wypadku Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,5% ceny brutto
określonej w § 1 ust. 4, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy.
3.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 10 % ceny brutto
określonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną w wysokości  10 % ceny brutto
określonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego z
zastrzeżeniem § 8 ust. 1.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego
wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§8
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8 ust.  1, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) będzie prowadzone postępowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4) zostanie wypowiedziana lub rozwiązana umowa na roboty budowlane,
- w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu w/w okoliczności.
§9
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.
§10

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w
formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą
 dopuszczalne jedynie w przypadkach dozwolonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
    §11

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

   §12
Do    wzajemnego    współdziałania    przy    wykonywaniu    umowy    strony    wyznaczają:
1)  ......................................................................-reprezentującego Wykonawcę
oraz
2)  .......................................................................-reprezentującego Zamawiającego.
§13

Integralna częścią umowy jest Formularz ofertowy, stanowiący załącznik do umowy.

                                                          §14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
