3/PO/2025 						        Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy drogi rowerowej od skrzyżowania ul. Kębłowskiej z DP nr 1315G do m. Kębłowo Nowowiejskie – DP 1322G od km 3+150 do km 4+000

- Zakres zamówienia:

Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy drogi rowerowej od skrzyżowania ul. Kębłowskiej z DP nr 1315G do m. Kębłowo Nowowiejskie – DP 1322G od km 3+150 do km 4+000 w ramach przedsięwzięcia Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycje w drogi rowerowe na terenie MOF Lębork – Powiat Lęborski, Priorytet 3. Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza, Działanie 03.03 Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego, program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Długość projektowanej drogi wynosi 0,850 km.. Projekt należy wykonać zgodnie z „Koncepcją głównych tras rowerowych dla MOF Lęborka od skrzyżowania ul. Kębłowskiej z DP nr 1315 do m. Kębłowo Nowowiejskiej – DP nr 1322 G od km 3+150 do km 4+000” stanowiącą załącznik nr 6 do Zapytania cenowego/ofertowego.

Założenia projektowe, w tym parametry i założenia konstrukcyjne projektowanej jezdni określone zostały w koncepcji.

- Zakres zamówienia obejmuje:

2.1. branża geodezyjna – projekty podziałów nieruchomości;

2.2. geotechnika-badanie podłoża gruntowego;

2.3. pozwolenie wodnoprawne

2.4. projekt drogowy;

2.5. projekt branży teletechnicznej: usuniecie kolizji i kanał technologiczny;

2.6. projekt branży energetycznej: usuniecie kolizji;

2.7. uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID na opracowaną

dokumentację projektową.

- Zamówienie obejmuje:

  - Wykonanie  Projekt budowlanego,  w tym: Projektu zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno-budowlanego i Projektu technicznego z przekrojem podłużnym i przekrojami poprzecznymi i geometrią łuków, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, kosztorys ofertowy, Projekt Stałej Organizacji Ruchu oraz wszelkie inne niezbędne opracowania towarzyszące i uzgodnienia.

Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:

- uzyskanie we własnym zakresie aktualnej mapy do celów projektowych

Wymagania dotyczące mapy:

- podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w Starostwie Powiatowym w Lęborku - skala 1:500,

- Wykonanie pełnej i szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz wjazdów. Inwentaryzację należy uzgodnić z zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych  jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy.

- Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji nawierzchni, zjazdów, przepustów, drzew do wycinki

- Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o zwolnienie z obowiązku zlokalizowania kanału technologicznego. W przypadku odmowy wykonanie projektu kanału technologicznego.

- Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych – 3 egz.

- Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- Wykonanie przedmiarów robót – 2 egz.

- Wykonanie kosztorysów ofertowych w układzie SST– 2 egz.

- Wykonanie kosztorysów inwestorskich w układzie SST – 2 egz.

- Uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, których obowiązek dołączania wynika z przepisów odrębnych ustaw lub kopii tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.

- Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID na opracowaną dokumentację projektową.

- Wykonanie 1 egzemplarza całego projektu w formie numerycznej na płytach CD (dodatkowo część rysunkową należy dostarczyć w formie kompatybilnym z programem AutoCad).

- Wykonanie konsultacji społecznych – min. 2 spotkania na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.

- Wykonanie projektu Stałej Organizacji ruchu – 3 egz.

3.2 W ramach uzgodnionej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym (tj. nadzór nad zgodnością realizowanej inwestycji z projektem oraz uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu). W trakcie prowadzenia zaprojektowanych robót  budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wizyt na terenie budowy (minimum 3) na pisemne wezwanie Zamawiającego złożone minimum z trzydniowym wyprzedzeniem. Pobyt projektanta na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego.

4. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

5. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2026 r. (wraz z uzyskaniem decyzji ZRID ).