3/PO/2025 						Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

UMOWA ZLECENIA Nr ……………..

zawarta w Lęborku w dniu …………............ r. pomiędzy:

Powiatem Lęborskim z siedzibą w Lęborku, ul. Czołgistów 5,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Lęborskiego w osobach:

…………………………. – ………………………….

………………………….. – …………………………

przy kontrasygnacie ………………… – ………………………

NIP: 8411609072, REGON: 770979648

zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”,

a

…………………………………………………………………

NIP ………………… REGON …………………………..

zwanym w treści umowy „Zleceniobiorcą”,

reprezentowaną przez: ………………………….

Zamówienia dokonano w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej ustawy PZP o  następującej treści:

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową wraz 
z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy drogi rowerowej od skrzyżowania ul. Kębłowskiej z DP nr 1315G do m. Kębłowo Nowowiejskie – DP 1322G od km 3+150 do km 4+000 w ramach przedsięwzięcia Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycje w drogi rowerowe na terenie MOF Lębork – Powiat Lęborski.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, Opisem Przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa 
w każdym zakresie dotyczącym niniejszego przedmiotu umowy.

3. Celem zawarcia niniejszej umowy jest uzyskanie dokumentacji dot. przedmiotu zamówienia dla Zleceniodawcy. Na podstawie tej dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniony zostanie Zleceniobiorca robót budowlanych.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje oraz wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Zleceniobiorca oświadcza, że przed podpisaniem umowy otrzymał od Zleceniodawcy wszelkie informacje mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące tematu opracowania zgłoszone przez Zleceniobiorcę po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zleceniodawcy oraz do żądania przez Zleceniobiorcę przesunięcia terminu zakończenia prac.

6. W przypadku zaleceń, nałożonych przez organy administracji publicznej na każdym etapie: opracowania i uzgodnienia dokumentacji, realizacji obiektu na podstawie opracowanej dokumentacji, zalecenia te zostaną wykonane przez Zleceniobiorcę w ramach wynagrodzenia ustalonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 2

ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

- Zakres zamówienia:

Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy drogi rowerowej od skrzyżowania ul. Kębłowskiej z DP nr 1315G do m. Kębłowo Nowowiejskie – DP 1322G od km 3+150 do km 4+000 w ramach przedsięwzięcia Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycje w drogi rowerowe na terenie MOF Lębork – Powiat Lęborski, Priorytet 3. Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza, Działanie 03.03 Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego, program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Długość projektowanej drogi wynosi 0,850 km. Projekt należy wykonać zgodnie z „Koncepcją głównych tras rowerowych dla MOF Lęborka od skrzyżowania ul. Kębłowskiej z DP nr 1315 do m. Kębłowo Nowowiejskiej – DP nr 1322 G od km 3+150 do km 4+000” stanowiącą załącznik nr 5 do Zapytania cenowego/ofertowego.

Założenia projektowe, w tym parametry i założenia konstrukcyjne projektowanej jezdni określone zostały w koncepcji.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

2.1. branża geodezyjna – projekty podziałów nieruchomości;

2.2. geotechnika-badanie podłoża gruntowego;

2.3. pozwolenie wodnoprawne

2.4. projekt drogowy;

2.5. projekt branży teletechnicznej: usuniecie kolizji i kanał technologiczny;

2.6. projekt branży energetycznej: usuniecie kolizji;

2.7. uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID na opracowaną dokumentację projektową.

3. Zamówienie obejmuje:

3.1 Wykonanie  Projekt budowlanego,  w tym: Projektu zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno-budowlanego i Projektu technicznego z przekrojem podłużnym i przekrojami poprzecznymi i geometrią łuków, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiarem robót 
i kosztorysem inwestorskim, kosztorys ofertowy, Projekt Stałej Organizacji Ruchu oraz wszelkie inne niezbędne opracowania towarzyszące i uzgodnienia.

Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:

- uzyskanie we własnym zakresie aktualnej mapy do celów projektowych

Wymagania dotyczące mapy:

- podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w Starostwie Powiatowym w Lęborku - skala 1:500,

2. Wykonanie pełnej i szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz wjazdów. Inwentaryzację należy uzgodnić z zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych  jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy.

3. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji nawierzchni, zjazdów, przepustów, drzew do wycinki

4. Złożenie w imieniu Zleceniodawcy wniosku o zwolnienie z obowiązku zlokalizowania kanału technologicznego. W przypadku odmowy wykonanie projektu kanału technologicznego.

5. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych – 3 egz.

6. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz.

7. Wykonanie przedmiarów robót – 2 egz.

8. Wykonanie kosztorysów ofertowych w układzie SST– 2 egz.

9. Wykonanie kosztorysów inwestorskich w układzie SST – 2 egz.

10. Uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, których obowiązek dołączania wynika z przepisów odrębnych ustaw lub kopii tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.

11. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID na opracowaną dokumentację projektową.

12. Wykonanie 1 egzemplarza całego projektu w formie numerycznej na płytach CD (dodatkowo część rysunkową należy dostarczyć w formie kompatybilnym z programem AutoCad).

13. Wykonanie konsultacji społecznych – min. 2 spotkania na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.

14. Wykonanie projektu Stałej Organizacji ruchu – 3 egz.

3.2 W ramach uzgodnionej ceny ofertowej Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym (tj. nadzór nad zgodnością realizowanej inwestycji z projektem oraz uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu). W trakcie prowadzenia zaprojektowanych robót  budowlanych Zleceniobiorca zobowiązany jest do wizyt na terenie budowy (minimum 3) na pisemne wezwanie Zleceniodawcy złożone minimum z trzydniowym wyprzedzeniem. Pobyt projektanta na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego.

§ 3TERMINY

1. Termin rozpoczęcia realizacji prac: od dnia zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia prac: do dnia 30.06.2026 r. (wraz z uzyskaniem decyzji ZRID ).

3. Za datę zakończenia prac przyjmuje się datę sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 4

WSPÓŁDZIAŁANIE

1. Strony niniejszej umowy zobowiązane są do zgodnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy.

2. Do kierowania pracami projektowymi:

- ze strony Zleceniobiorcy ustanawia się …………………... tel. ………………

- ze strony Zleceniodawcy ustanawia się – Kierownika Referatu Programów Pomocowych, tel. 59 863 28 51.

§ 5

SIŁA WYŻSZA

1. W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku najwyższej staranności stron.

2. Jeżeli zdarzenia siły wyższej trwają dłużej niż trzy miesiące - strony podejmą decyzję, co do możliwości dalszej realizacji przedmiotu umowy, bądź jej zakończenia.

3. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to wskutek zdarzeń siły wyżej.

§ 6

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZLECENIODAWCY

Do obowiązków Zleceniodawcy należy:

1) Upoważnienie przedstawiciela Zleceniobiorcy do występowania w jego imieniu w celu uzyskania pozwoleń oraz dokonywania uzgodnień opracowywanej przez Zleceniobiorcę dokumentacji, o ile zajdzie taka potrzeba.

2) Uzgadnianie szczegółowych rozwiązań technicznych przyjmowanych w trakcie opracowywania dokumentacji, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od czasu ich przedłożenia przez Zleceniobiorcę.

§ 7

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZLECENIOBIORCY

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej realizacji.

2) Uzyskanie pozwoleń, decyzji, postanowień i uzgodnień administracyjnych wymaganych dla rozpoczęcia robót budowlanych, innych niezbędnych w procesie projektowania opracowań, map, badań, ekspertyz, informacji, uzgodnień, zgód.

3) Wypełnienie innych obowiązków projektanta przewidzianych w Prawie Budowlanym.

4) Przedstawienie Zleceniodawcy w czasie wykonywania dokumentacji projektowej szczegółowych informacji dotyczących: przyjmowanych rozwiązań materiałowych, technologicznych i innych istotnych informacji technicznych.

5) Opracowanie i przekazanie Zleceniodawcy uzgodnionej dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
w terminach określonych w ofercie.

6) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego 
i przedmiaru robót, projektu wykonawczego (uszczegółowionego projektu budowlanego), którego celem jest dostarczenie wykonawcy inwestycji niezbędnych informacji umożliwiających jej realizację,.

7) Zleceniobiorca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania dokumentacji w trakcie jej przygotowywania oraz do bieżącego informowania Zleceniodawcy o postępie i zaawansowaniu prac 
a także do sygnalizowania pojawiających się zagrożeń.

§ 8

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie: ……………………………………. PLN brutto (słownie: ………………………………złotych brutto).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę na fakturze/rachunku, z zastrzeżeniem § 11.

- Zleceniobiorca oświadcza, iż wskazany na fakturach numer rachunku bankowego, na które Zleceniodawca ma dokonywać płatności został zgłoszony do urzędu skarbowego oraz widnieje 
w rejestrze podatników VAT publikowanym przez Krajową Izbę Skarbową na stronie Ministerstwa Finansów.

- Płatność wynagrodzenia Zleceniobiorcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie do 14 dni licząc od dnia dostarczenia faktury VAT Zleceniodawcy wraz 
z pozostałą niezbędną dokumentacją.

- Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Z Zleceniodawcy.

- W sytuacji braku w rejestrze podatników VAT, publikowanym przez Krajową Izbę Skarbową, numerów bankowych wskazanych przez Zleceniobiorcę na fakturze skutkować będzie wstrzymaniem przez Zleceniodawcę zapłaty należności w wyznaczonym terminie płatności. Sytuacja taka nie będzie traktowana jako nieterminowa płatność w związku z czym Zleceniobiorcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania z tego tytułu odsetek.

- Strony zgodnie ustalają, ze Zleceniobiorca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zleceniodawcy a wynikających z niniejszej Umowy, bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, w tym zawierają między innymi:

1) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

2) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności gospodarczej.

9. Faktura powinna być wystawiona na: NABYWCA: Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork NIP 841-16-09-072 ODBIORCA/PŁATNIK: STAROSTWO POWIATOWE w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP 841-15-17-565.

10. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu, którego dot. przedmiot umowy wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

§ 9

- Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim, w wersji papierowej i nagrana na nośniku elektronicznym – zgodnie z opisem w § 2.

- Przedmiot umowy (wersja papierowa i na nośniku elektronicznym) zostanie dostarczony do siedziby Zleceniodawcy, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

- Strony w ciągu 3 dni roboczych, i od daty dostarczenia dokumentacji dokonują protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że przedmiot umowy ma wady, Zleceniodawca:

a) odmawia dokonania odbioru dokumentacji, jeżeli wady są istotne, i wyznacza Zleceniobiorcy termin na dostarczenie dokumentacji wolnej od wad;

b) dokonuje odbioru dokumentacji, jeżeli dokumentacja nie zawiera wad, lub jeżeli wady nie są istotne, i wyznacza Zleceniobiorcy termin na usunięcia wad.

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie, nie dostarczy dokumentacji wolnej od wad, lub jeżeli zwłoka w dostarczeniu dokumentacji uniemożliwi Zleceniodawcy złożenie wniosku o objęcie wsparciem.

- Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia przez Zleceniobiorcy faktur VAT/rachunków.

- Datę dokonania odbioru poprzez podpisanie przez obie strony umowy protokołu zdawczo­ odbiorczego traktuje się jako dat przeniesienia przez zleceniobiorcę na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

§10

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Strony zgodnie postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi na czas obowiązywania gwarancji.

2. Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy do czasu zakończenia robót budowlanych prowadzonych na podstawie tej dokumentacji lecz nie dłużej niż na czas 36 m-cy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za zaistniałe wady oraz wady prawne dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczególności: za rozwiązania projektowe niezgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz za nie uzyskanie założonych parametrów technicznych oraz za wykonanie dokumentacji niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Zleceniobiorca w przypadku zaistnienia wad zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 14 dni od daty ich stwierdzenia lub w przypadku gdy nie jest to możliwe w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.

§11

KARY UMOWNE

1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny wobec Zleceniodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony mogą naliczać kary umowne według zasad określonych w niniejszej umowie.

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających w przypadku, gdy doz Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

3. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za:

a) odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę lub przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które odpowiada Zleceniobiorca – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §8 ust. 1.

b) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

3) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad – w wysokości 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki  liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie tych wad;

4) nie realizowanie przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §8 ust. 1.

4. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez Stronę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.

5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

6. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
o którym mowa w §8 ust. 1, na szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

7. W przypadku przekroczenie terminu płatności wynagrodzenia, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

1) zostanie ogłoszona upadłość Zleceniobiorcy albo wszczęte zostanie postępowanie naprawcze przez Zleceniobiorcę, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego,

2) wystąpią okoliczności powodujące rozwiązanie lub likwidację Zleceniobiorcy lub podjęte zostaną przez Zleceniobiorcę będącego osobą fizyczną czynności bezpośrednio zmierzające do zakończenia działalności w inny sposób,

3) Zleceniobiorca - mimo upomnienia Zleceniodawcy i wyznaczenia przez niego terminu usunięcia uchybień nie krótszego niż 14 dni - nie będzie wykonywał prac zgodnie z umową lub też nienależycie będzie wykonywał swoje zobowiązania umowne.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron nie z winy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca pokryje wartość prac wykonanych i koszty poniesione przez Zleceniobiorcę do chwili odstąpienia od umowy.

3. Jeżeli Zleceniobiorca opóźnia się tak dalece z wykonywaniem prac, że wątpliwe jest ich terminowe zakończenie Zleceniodawca poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zleceniodawcy należy podjąć działania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Zleceniobiorca nie wykona zaleceń Zleceniodawcy w zakreślonym przez niego terminie Zleceniodawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zleceniobiorcy.

4. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności czynności, z podaniem przyczyny odstąpienia.

§15

PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE

1. Zleceniobiorca przenosi, na Zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo - kosztorysowej powstałej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obejmujących prawo do rozporządzania pracą we wszystkich polach eksploatacji, w zakresie umożliwiającym jednokrotną realizację oraz prawa zależne na zasadach wyłączności w zakresie:

1) zwielokrotnienia, powielania dokumentacji projektowej w całości lub w części w dowolnej formie, technice oraz ilości egzemplarzy na cele związane z realizacją inwestycji,

2) obrotu, udostępnienia w dowolnej formie dokumentacji projektowej osobom trzecim, zaangażowanym w realizację inwestycji,

3) wykorzystania dokumentacji projektowej w całości lub części w celu przygotowania i prze-prowadzenia ewentualnych postępowań, niezbędnych dla realizacji inwestycji w całości lub etapami,

4) prawa do opracowania utworu, wprowadzania w dokumentacji projektowej przeróbek lub adaptacji w szczególności na etapie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu wraz z prawem do powierzenia takich przeróbek lub adaptacji osobom trzecim (zezwolenie na wykonywanie praw zależnych).

5) prawo do realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej,

6) z dniem opłacenia należności za dokumentację projektową, Zleceniodawca staje się jej właścicielem i nabywa do niej prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji w szczególności do: publikacji, modyfikacji, zmian, przeniesienia prawa do dokumentacji na osobę trzecią, wykorzystania, upublicznienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń, bez zgody Zleceniobiorcy.

7) przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do sporządzonej Dokumentacji projektowej nie jest ograniczone w czasie.

8) Postanowienia niniejszych uregulowań w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych.

9) Praca stanowi własność Zleceniodawcy i jej wyniki nie będą udostępniane przez Zleceniobiorcę osobie trzeciej bez zgody Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że cel dla jakiego praca została zamówiona, jak też sposób jej spożytkowania przez Zleceniodawcę jest Zleceniobiorcy wiadomy.

5. Zleceniobiorca oświadcza niniejszym, że w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo - kosztorysowej, prawa te przysługują Zleceniobiorcy w całości, w pełnym zakresie i bez ograniczeń, nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich.

6. Dla nabycia praw autorskich majątkowych oraz praw zależnych nie jest wymagane przyjęcie utworu przez Zleceniodawcy ani złożenie jakiegokolwiek oświadczenia, w szczególności oświadczenia 
o przyjęciu utworu.

§16

ZMIANY UMOWY

- Zleceniodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy 
z wybranym Zleceniobiorcom w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, w sytuacjach określonych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 lub innych obowiązujących Wytycznych.

Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające z:

a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych, związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych, mających wpływ na umowę;

b) wystąpienia okoliczności, których Zleceniodawca i/lub Zleceniobiorca nie przewidzieli w chwili zawierania umowy, a ich zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych;

c) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy;

d) wydłużenia postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnej;

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, termin wykonania umowy może

ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu 
w sposób należyty.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do

umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 17

ROSZCZENIA, SPORY

Wszelkie spory jakie mogą powstać pomiędzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy i zawartej na jej podstawie umowy szczegółowej będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym ważnym postanowieniem, mającym podobne konsekwencje ekonomiczne 
i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje to zmiany istotnych warunków niniejszej umowy.

2. Zleceniobiorca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy - pod rygorem nieważności - przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

3. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umową winny być sporządzane na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na adresy stron.

4. Zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

5. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiędzy stronami stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

6. Niniejsza umowa wraz z ofertą z stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w przedmiocie wykonania prac nią objętych.

7. Niniejsza umowa została sporządzona w …….. egzemplarzach, po …. egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zleceniodawca: 						Zleceniobiorca:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA: